|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPRINT PRELIMINAR** | | **SPRINT 1** | | **SPRINT 2** | | **SPRINT 3** | |
| Fecha Ini: | 24/10/2024 | Fecha Ini: | 18/11/2024 | Fecha Ini: | 18/12/2024 | Fecha Ini: | 15/09/2023 | |
| Fecha Fin: | 14/11/2024 | Fecha Fin: | 16/12/2024 | Fecha Fin: | 15/01/2025 | Fecha Fin: | 29/09/2023 | |
| Días: | 15 | Días: | 28 | Días: | 28 | Días: | 14 | |
| **Paquete de Trabajo** | **Responsable** | **Paquete de Trabajo** | **Responsable** | **Paquete de Trabajo** | **Responsable** | **Paquete de Trabajo** | **Responsable** | |
| Diseño de la arquitectura del sistema | Christian Cuarita | Modelo conceptual y físico de la base de datos | Stiven Chinchayhuara | Ventana de Trabajadores (Front End) | Ivan Molina | Prueba en Junit para el backend | Cuarita Yapuchara | |
| Diseño de esquema EDT | José Piero | Actualización del Diseño de base de datos. | Cuarita Yapuchara | Ventana Trabajadores (Back-End) | Stiven Chinchayhuara | Capacitaciones para el usuario | José Piero | |
| Diseño de base de datos | Arias Rodrigo | Diseño Front End del Login | Ivan Molina | Ventana Ranking (Front End) | Ivan Molina | Documentación del sistema | Arias Rodrigo | |
| Análisis de requerimientos | Arias  Rodrigo | Back End del Login | Stiven Chinchayhuara | Ventana Ranking (Back end) | José Piero | Pruebas de rendimiento Front-end | José Piero | |
|  |  | Frond End Ventana de Validación de Clubes/Competidores/Robots | Ivan Molina | Desarrollo de creación de torneo y generación de enfrentamientos Front-end | Ivan Molina |  |  | |
|  |  | Back End del área de validación (Clubes/Competidores/Robots) | Cuarita Yapuchara | Desarrollo de creación de torneo y generación de enfrentamientos Backend | Stiven Chinchayhuara |  |  | |
|  |  | Ventana Noticias (Front End) | Arias  Rodrigo | Ventana de inscripciones (robot y competidor) Front-end | Cuarita Yapuchara |  |  | |
|  |  | Ventana Noticias (Back End) | José Piero | Funcionalidad de inscripciones (robot y competidor) back-end | Ivan Molina |  |  | |
|  |  |  |  | Diseño de la ventana de inicio Front-end | Cuarita Yapuchura |  |  | |
|  |  |  |  | Backend para la ventana de inicio | Stiven Chinchayhuara |  |  | |